# need_add.md — 缺失文档补充指南

## 核查结果

| 文档 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 确认测试分析报告 | 缺失 | 第6章是通用测试过程记录，缺少正式的确认测试分析报告格式 |
| 用户手册 | 已有 | 附录A（第1784-1914行）已包含，无需添加 |
| 操作手册 | 缺失 | 附录B是"系统部署说明"，不是正式操作手册 |
| 项目开发总结报告 | 缺失 | 第7.6节"项目总结"仅有2段，内容过于简略 |

## 一、确认测试分析报告

### 插入位置

在 last_docs.md 中，第6章末尾（第1641行 # 第 7 章 软件项目管理 之前）插入新的第6.7节。

### 插入行号参考

在第1641行（# 第 7 章 软件项目管理）之前插入以下完整内容。

### 内容如下

#### 6.7 确认测试分析报告

##### 6.7.1 引言

本确认测试分析报告对 OptiKG 系统进行验收确认，验证系统是否满足《软件需求规格说明书》（第3章）中定义的全部 15 项功能性需求（FR-01 至 FR-15）和 30 项非功能性需求（NFR-01 至 NFR-30）。测试环境、测试用例设计、执行过程及覆盖率度量的详细内容见第 6.1～6.6 节，本节仅给出需求追踪矩阵、缺陷分析和正式确认结论。

##### 6.7.2 功能需求追踪矩阵

以下对第3章定义的全部 15 项功能性需求逐项进行确认，建立需求→测试用例的追踪关系：

表 6-17 功能需求追踪矩阵

| 需求编号 | 功能描述 | 对应测试用例 | 确认结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 支持直接文本输入（≤5000字符），实时字符计数 | BB-01, BB-02, BB-03 | 通过 | ExtractionPanel 字符限制与计数功能正常 |
| FR-02 | 支持TXT/CSV/JSON格式文件上传，单文件≤10MB，编码自动识别 | BB-09, BB-10, BB-11; CP-03 | 通过 | BatchProcessor 支持 UTF-8/GBK 自动检测 |
| FR-03 | 支持多文件批量导入，后台线程处理，进度实时显示 | BB-08 至 BB-15 | 通过 | BatchProcessor(QThread) + progressChanged 信号 |
| FR-04 | 抽取部件/故障/工具/组成四类实体，准确率≥85% | WB-08, WB-09, BB-01 | 通过 | 模型推理输出4类实体，置信度过滤后准确率满足 |
| FR-05 | 长文档分块处理（默认500字符/块，重叠100字符） | WB-13, WB-14; BB-03, BB-07 | 通过 | inferLongText() 滑动窗口分块 + 智能去重 |
| FR-06 | 力导向图布局，支持缩放/拖拽/节点详情/高亮聚焦 | BB-16 至 BB-23; WB-38 至 WB-50 | 通过 | Fruchterman-Reingold 算法 + 5级动态参数 |
| FR-07 | 按部件/故障/工具关键词检索，支持时间/类型筛选 | BB-25, BB-26, BB-27; WB-22, WB-23, WB-24 | 通过 | searchExtractionRecords 多条件组合SQL查询 |
| FR-08 | 导出CSV/JSON格式，支持单记录或批量导出 | BB-32 至 BB-37; WB-32, WB-33 | 通过 | exportToJson/exportToCsv 含 UTF-8 BOM 头 |
| FR-09 | 查看/搜索/删除历史抽取记录，显示处理时间和置信度 | BB-24 至 BB-31; WB-19 至 WB-27 | 通过 | HistoryPanel + DatabaseManager CRUD |
| FR-10 | 动态调整置信度阈值（默认-0.2），过滤低质量结果 | BB-05; WB-14 | 通过 | InferenceEngine::setThreshold + QDoubleSpinBox 绑定 |
| FR-11 | ONNX模型热加载，Tokenizer配置，metadata参数解析 | WB-02 至 WB-06; BB-06; WB-10, WB-11 | 通过 | loadModel/loadTokenizer/loadMetadata 完整实现 |
| FR-12 | SQLite数据存储，支持增删改查/批量操作/事务处理 | WB-17 至 WB-37 | 通过 | DatabaseManager 单例 + 3表 + 事务 + 重试机制 |
| FR-13 | 节点点击高亮、关联路径追踪、视图缩放自适应 | WB-43 至 WB-50; BB-16 至 BB-23 | 通过 | GraphWidget::highlightNode/highlightPath + 鼠标事件 |
| FR-14 | 置信度阈值、分块参数、模型路径配置 | WB-51 至 WB-76; BB-05, BB-06 | 通过 | SettingsDialog + ConfigManager + QSettings 持久化 |
| FR-15 | 操作日志记录、错误追踪、性能监控 | 集成测试间接覆盖 | 通过 | Logger 单例 + 5级日志 + Qt消息重定向 |

追踪结论：全部 15 项功能性需求均有对应测试用例覆盖且确认通过，无遗漏。详细测试用例及执行结果见第 6.3～6.4 节。

##### 6.7.3 非功能性需求确认摘要

非功能性需求的详细测试数据见第 6.5 节，确认结论汇总如下：

表 6-18 非功能性需求确认摘要

| 类别 | 需求数 | 全部通过 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能（NFR-01~07） | 7 | ✓ | 推理≤1.2s / 图谱加载≤2.1s / 内存峰值 820MB / 启动≤2.3s |
| 可靠性（NFR-08~11） | 4 | ✓ | 24h 稳定运行 / SQLite ACID+WAL / 异常输入无崩溃 |
| 安全性（NFR-12~14） | 3 | ✓ | 完全离线 / 本地 SQLite 存储 / 操作日志审计 |
| 可用性（NFR-15~19） | 5 | ✓ | ≤3步操作链路 / Qt 异步响应≤100ms / 状态栏+进度条反馈 |
| 可维护性（NFR-21~25） | 5 | ✓ | 四层解耦架构 / 模型热替换 / Doxygen 注释 / 5级日志 |
| 兼容性（NFR-26~30） | 5 | ✓ | Win/Linux 双平台 / x64 / TXT+CSV+JSON / UTF-8+GBK / 免安装 |

##### 6.7.4 缺陷汇总与分析

确认测试阶段未发现新缺陷，全部 212 个测试用例一次性通过。在开发与增量测试阶段发现并修复的主要历史缺陷如下：

表 6-19 历史缺陷汇总

| 编号 | 问题描述 | 严重程度 | 修复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | ONNX Runtime 在 MinGW 下缺少 SAL 宏定义 | 严重 | CI 注入 Frees_ptr_opt 等 18 个兼容宏 |
| BUG-02 | tokenizers-cpp Rust 编译目标与 MinGW 不兼容 | 严重 | CMake 补丁将 MSVC 目标切换为 GNU 工具链 |
| BUG-03 | BatchProcessor 处理进度重复计算 | 一般 | 区分扫描阶段和处理阶段的进度信号 |
| BUG-04 | 长文本分块边界切割中文词汇 | 一般 | 增加句子边界检测（。！？；等标点） |
| BUG-05 | CSV GBK 编码文件解析乱码 | 一般 | 增加 QTextCodec 自动检测回退逻辑 |
| BUG-06 | 空 JSON 对象导致推理崩溃 | 一般 | 增加 text 字段缺失时的备用字段查找 |
| BUG-07 | 图谱大量节点（>100）时布局收敛缓慢 | 轻微 | 动态参数选择（5级规模自适应） |

所有历史缺陷均已修复并回归验证通过，未遗留已知缺陷。

##### 6.7.5 确认测试结论

经过系统性的确认测试，OptiKG V1.0.0 在功能完整性（15/15 项需求全部实现）、性能达标性（7/7 项指标超额完成）、可靠性（24h 稳定运行无崩溃无泄漏）、安全性（完全离线、本地存储、日志审计）和可用性（≤3 步操作链路）等维度均达到验收标准。代码质量方面，源代码行覆盖率 61.2%，核心模块（推理引擎 82.3%、图谱渲染 89.9%、数据库管理 67.0%）覆盖充分（详见第 6.6 节）。

OptiKG V1.0.0 通过确认测试，达到交付标准，建议批准发布。

表 6-20 确认测试结论

| 确认项 | 结论 |
| --- | --- |
| 功能完整性（FR-01~15） | 通过 |
| 性能达标性（NFR-01~07） | 通过 |
| 可靠性（NFR-08~11） | 通过 |
| 安全性（NFR-12~14） | 通过 |
| 可用性（NFR-15~19） | 通过 |
| 可维护性（NFR-21~25） | 通过 |
| 兼容性（NFR-26~30） | 通过 |
| 代码质量（行覆盖 61.2%） | 通过 |
| 文档完整性 | 通过（本报告作为补充） |

## 二、操作手册

### 插入位置

在 last_docs.md 中，附录B末尾（第1990行 B.5 常见问题排查 表格之后）之后，作为新的 附录C 插入。

### 内容如下

### 附录C：操作手册

#### C.1 系统概述

OptiKG（Optimized Industrial Knowledge Graph）是一款面向工业领域的轻量化离线知识抽取与可视化分析系统。系统基于 C++17 + Qt6 框架开发，集成 ONNX Runtime 1.24 深度学习推理引擎和 tokenizers-cpp 分词库，能够在完全离线环境下从维修日志、故障报告、技术手册等非结构化文本中自动抽取"部件—故障—工具—组成"四类关键实体及其关联关系，形成结构化的知识三元组，并通过交互式力导向图谱直观展示。

系统标识：

- 产品名称：OptiKG

- 版本号：V1.0.0

- 开发语言：C++17

- 运行模式：桌面应用（Windows/Linux）/ Docker 容器（Web访问）

- 数据存储：SQLite 嵌入式数据库

- 推理引擎：ONNX Runtime 1.24

- 系统组成：

- 表 C-1 系统组成

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| qt-try.exe / qt-try | 主可执行程序 |
| models/ | 模型资源目录（ONNX模型+Tokenizer+Metadata） |
| i18n/ | 国际化翻译文件 |
| ~/.optikg/ | 数据库文件目录（Linux） |
| ~/.config/OptiKG/ | 配置文件目录（Linux） |
| %USERPROFILE%.optikg\ | 数据库文件目录（Windows） |
| %APPDATA%\OptiKG\ | 配置文件目录（Windows） |

#### C.2 系统环境要求

##### C.2.1 硬件要求

表 C-2 硬件要求

| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| CPU | x64 双核 2.0GHz | x64 四核 2.5GHz+ |
| 内存 | 4 GB | 8 GB |
| 磁盘空间 | 3 GB | 5 GB |
| 显示器 | 1366×768 | 1920×1080 |
| 网络 | 不需要 | 不需要 |

##### C.2.2 软件要求

Windows 环境：

- Windows 10 21H2 或更高版本 / Windows 11

- 无需额外安装运行时（绿色免安装）

- 如需 Docker 部署：Docker Desktop 4.x+

- Linux 环境：

- Ubuntu 22.04+ / Fedora 39+ / Debian 12+

- 无需额外安装运行时（AppImage 自包含）

- 如需 Docker 部署：Docker Engine 24+ + Docker Compose v2

##### C.2.3 模型文件要求

程序首次启动时，models/ 目录必须包含以下文件：

表 C-3 模型文件要求

| 文件名 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| model_fp32.onnx | ~1.7MB | ONNX 格式推理模型结构 |
| model_fp32.onnx.data | ~392MB | 模型外部权重数据 |
| tokenizer.json | ~263KB | HuggingFace 兼容分词器配置 |
| tokenizer_config.json | ~19B | 分词器参数 |
| vocab.txt | ~107KB | 词汇表 |
| metadata.json | ~200B | 推理元数据（阈值、谓词映射等） |

#### C.3 系统安装与卸载

##### C.3.1 Windows 安装

- 获取发布包 optikg-windows.tar.gz，解压到目标目录（如 C:\Program Files\OptiKG\），路径中不要包含中文或空格。

- 确认 models/ 子目录包含全部 6 个必需模型文件（见 C.2.3）。

- 双击 qt-try.exe 启动系统。

- 注意：首次启动时 Windows Defender 可能弹出 SmartScreen 警告，点击"更多信息"→"仍要运行"即可。系统不修改注册表，不写入系统目录。用户数据存储在 %USERPROFILE%\.optikg\（数据库）和 %APPDATA%\OptiKG\（配置）。

##### C.3.2 Linux 安装

方式一：AppImage（推荐）

# 赋予执行权限
chmod +x OptiKG-1.0.0-x86_64.AppImage

# 运行
./OptiKG-1.0.0-x86_64.AppImage

方式二：tar.gz 包

# 解压
tar -xzf optikg.tar.gz -d ~/optikg

# 赋予执行权限
chmod +x ~/optikg/qt-try

# 运行
~/optikg/qt-try

用户数据存储位置：~/.optikg/（数据库）、~/.config/OptiKG/（配置）、~/.config/qt-try/logs/（日志）。

##### C.3.3 Docker 部署（浏览器远程访问）

项目根目录下的 Dockerfile 采用多阶段构建：

- 构建阶段：安装 Qt6、ONNX Runtime、Rust 工具链，编译项目

- 运行阶段：最小化 Ubuntu 镜像 + Xvnc 虚拟显示 + fcitx5 中文输入法 + noVNC Web 桌面

# 构建镜像（在项目根目录执行）
docker build -t optikg:1.0.0 .

# 运行容器
docker run -d -p 8080:8080 --name optikg optikg:1.0.0

# 浏览器访问
# http://<服务器IP>:8080/vnc.html

容器内部自动启动 Xvnc 虚拟桌面（分辨率 1280x800）、fcitx5 中文输入法、noVNC Web 代理及应用主程序，无需额外配置。

##### C.3.4 卸载

- Windows：直接删除软件目录即可（绿色免安装，不残留注册表项）。用户数据在 %USERPROFILE%\.optikg\ 和 %APPDATA%\OptiKG\，如需彻底清除请一并删除。

- Linux：删除软件目录 rm -rf ~/optikg/（tar.gz 方式）或直接删除 .AppImage 文件。用户数据在 ~/.optikg/、~/.config/OptiKG/ 和 ~/.config/qt-try/logs/，如需彻底清除请一并删除。

- Docker：docker stop optikg && docker rm optikg 停止并删除容器，docker rmi optikg:1.0.0 删除镜像。

#### C.4 系统启动与关闭

##### C.4.1 正常启动

双击可执行文件启动，启动过程包含以下阶段：

- 初始化环境（约0.3秒）：加载 QSettings 配置、初始化 Logger 日志系统

- 加载样式主题（约0.2秒）：应用 modern_pro.qss 样式表

- 创建 UI 组件（约0.8秒）：构建主窗口四区域分割布局

- 初始化数据库（约0.3秒）：连接 SQLite、创建/验证表结构

- 自动检测模型（约0.5秒）：扫描 models/ 目录查找 ONNX 模型文件

- 显示主窗口（约0.2秒）：进入就绪状态

- 启动总耗时约 2.3 秒（实测数据）。

##### C.4.2 启动异常处理

表 C-4 启动异常处理

| 异常现象 | 可能原因 | 处理步骤 |
| --- | --- | --- |
| 提示"模型加载失败" | models/目录缺少必需文件 | 检查 models/ 下6个必需文件是否齐全，确认"设置→模型路径"指向正确目录 |
| 窗口显示异常/乱码 | 显卡驱动问题 | 更新显卡驱动至最新版本；Linux下尝试 export QT_QPA_PLATFORM=xcb |
| 闪退/无响应 | Qt 运行时库缺失 | 检查可执行文件同目录下是否有 Qt6 相关 .dll/.so 文件 |
| Docker 无法启动 | 端口 8080 被占用 | lsof -i:8080 查看并释放端口，或修改 docker-compose.yml |

##### C.4.3 关闭系统

通过以下任一方式正常关闭：

- 点击窗口右上角关闭按钮

- 菜单「文件→退出」

- 快捷键 Ctrl+Q

- 关闭时系统自动执行：

- 保存当前窗口位置和大小（QSettings 持久化）

- 关闭 SQLite 数据库连接（WAL checkpoint）

- 清理 ONNX Runtime 会话资源

- 写入未刷新的日志缓冲区

- 警告：请勿通过任务管理器强制终止（可能导致 SQLite WAL 文件未 checkpoint）。

#### C.5 功能操作详解

##### C.5.1 单条文本知识抽取

操作路径：主界面左上区域（ExtractionPanel）

前置条件：系统已启动，模型已加载（状态栏显示"就绪"）

操作步骤：

- 在文本输入框中输入或粘贴维修描述文本（最多 5000 字符，输入框右下角显示实时字符计数）。

- 确认置信度阈值（状态栏显示当前阈值，默认 -0.2，可通过「设置」调整）。

- 点击「开始抽取」按钮 或 按 Ctrl+E。

- 观察状态栏进度条（正常文本瞬间完成，长文本显示分块进度 10%→100%）。

- 右侧知识图谱区域自动渲染实体节点和关系连线。

- 下方结果树按实体分组展示抽取的三元组（含置信度）。

- 结果说明：

- 节点颜色：柔和红=部件(Component)、柔和青=故障(Fault)、柔和黄=工具(Tool)、柔和紫=组成(Composition)

- 节点大小：反映实体被关联的次数

- 边标签：显示关系类型和置信度

- 结果树：每个实体下列出其参与的所有三元组

- 示例输入：

电机轴承出现异常磨损，使用振动分析仪检测到频率异常，轴承与转子配合间隙过大。

预期输出（约2-3个三元组）：

- [电机轴承] --[部件故障]--> [异常磨损]

- [振动分析仪] --[检测工具]--> [频率异常]

- [轴承] --[组成]--> [转子]

##### C.5.2 批量文件处理

操作路径：工具栏「批量处理」按钮 或 菜单「工具→批量处理」或 Ctrl+B

前置条件：已准备 JSON/CSV 格式的批量数据文件

操作步骤：

- 点击「添加文件」选择 JSON/CSV 文件（支持多选，Ctrl/A 全选）。

- 在「字段映射」选项卡配置：

  - JSON 内容字段名（默认 text，可根据实际数据调整为 content/sentence 等）

  - CSV 内容列名（默认自动检测第一列）

  - CSV 文件编码（UTF-8 / GBK，默认 UTF-8）

- 可选配置：

  - 勾选「自动导出」→ 处理完成后自动生成 JSON/CSV 导出文件

- 点击「开始处理」。

- 观察处理进度：

  - 扫描阶段：遍历文件统计总记录数

  - 处理阶段：逐文件抽取，进度条显示「当前记录/总记录数」

  - 日志区域：实时显示各文件处理状态

- 处理完成，弹出统计报告（总文件数/成功数/失败数/总耗时）。

- 结果可通过历史记录面板查看。

- 中途停止：点击「停止」按钮或关闭对话框（弹出确认框），已处理结果保留。

- 支持的文件格式：

- 表 C-5 支持的文件格式

| 格式 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| JSON 数组 | 标准 JSON 数组，支持 records/items/data 包装字段 | [{"text":"故障描述1"}, {"text":"故障描述2"}] |
| JSON Lines | 每行一个 JSON 对象 | {"text":"故障描述1"}\n{"text":"故障描述2"} |
| CSV | 逗号分隔，支持 UTF-8/GBK 编码 | content,date\n"故障描述1","2024-01-01" |

##### C.5.3 知识图谱交互

操作区域：主界面右上区域（GraphWidget）

表 C-6 知识图谱交互操作

| 操作 | 方式 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 节点拖拽 | 鼠标左键按住节点拖动 | 节点移动，关联连线实时跟随 |
| 画布平移 | 鼠标左键按住空白区域拖动 | 平移整个画布视图 |
| 视图缩放 | Ctrl + 鼠标滚轮（向上放大/向下缩小） | 以鼠标位置为中心缩放 |
| 适应视图 | 菜单「视图→适应视图」或 Ctrl+0 | 自动计算最佳缩放比例，图谱居中 |
| 重置缩放 | 菜单「视图→重置缩放」或 Ctrl+R | 恢复原始比例 |
| 节点高亮 | 点击结果树中的实体 | 对应节点高亮显示（橙色边框），关联边高亮 |
| 路径追踪 | 双击结果树中的三元组 | 源节点红色高亮、目标节点绿色高亮，连线加粗为蓝色 |
| 图例查看 | 自动显示于视图右下角 | 显示四类实体颜色对照 |

节点颜色与实体类型对应：

- 柔和红 (#FF8A80) = 部件 (Component)

- 柔和青 (#80D8FF) = 故障 (Fault)

- 柔和黄 (#FFE57F) = 工具 (Tool)

- 柔和紫 (#B388FF) = 组成 (Composition)

##### C.5.4 历史记录管理

操作区域：主界面左下区域（HistoryPanel）

查看历史记录：

- 切换到底部「历史记录」标签页

- 默认显示最近 100 条记录

- 表格列：ID、时间、处理时间(ms)、平均置信度、实体数、关系数

- 搜索与筛选：

- 在搜索框输入关键词（部件名、故障名等），点击「搜索」。

- 设置日期范围：点击日历图标选择开始/结束日期。

- 选择实体类型下拉框过滤（全部/部件/故障/工具/组成）。

- 点击「清空筛选」恢复默认显示。

- 查看详情：

- 双击某条记录 → 自动加载原文到输入框，抽取结果更新知识图谱和结果树

- 批量删除：

- 按住 Ctrl 多选记录（或 Shift 连选）。

- 点击「批量删除」。

- 在弹出的确认框中点击「确认」。

- 级联删除：记录关联的实体和关系同步删除（数据库事务保证）。

- 导出记录：

- 选中记录后，使用菜单「文件→导出为JSON」或「文件→导出为CSV」

##### C.5.5 数据导出

导出当前抽取结果：

表 C-7 数据导出方式

| 导出方式 | 路径 | 格式说明 |
| --- | --- | --- |
| 导出为 JSON | 文件→导出为JSON | 包含 version/export_time/triple_count 元数据和 triples 数组 |
| 导出为 CSV | 文件→导出为CSV | UTF-8 编码，含逗号/双引号转义 |

JSON 导出格式：

{
  "version": "1.0",
  "export_time": "2026-05-09T10:30:00",
  "triple_count": 3,
  "triples": [
    {
      "subject": {"name": "电机轴承", "type": "Component", "confidence": 0.95},
      "object": {"name": "异常磨损", "type": "Fault", "confidence": 0.88},
      "relation": "部件故障",
      "relation_type": "PART_FAULT",
      "confidence": 0.84
    }
  ]
}

CSV 导出格式（表头）：

subject_name,subject_type,relation,relation_type,object_name,object_type,confidence,subject_confidence,object_confidence

批量处理结果导出：

- 批量处理对话框勾选「自动导出」

- 可设置导出格式（JSON / CSV）和输出目录

- 打开之前的结果：

- 菜单「文件→打开之前的结果」→ 选择之前导出的 JSON → 加载到图谱和结果树

##### C.5.6 系统配置

操作路径：菜单「工具→设置」或 Ctrl+,

字段映射选项卡：

表 C-8 字段映射配置

| 配置项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| JSON 内容字段名 | text | 从 JSON 对象中提取文本的字段名（备选：content/sentence/data） |
| CSV 内容列名 | (自动检测) | 从 CSV 中提取文本的列名 |
| CSV 编码 | UTF-8 | 可选 UTF-8 或 GBK |

模型设置选项卡：

表 C-9 模型设置配置

| 配置项 | 默认值 | 范围 | 步长 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONNX 模型路径 | (自动检测) | — | — | 模型文件路径（支持浏览选择 .onnx 文件） |
| 置信度阈值 | -0.2 | -100.0 ~ 0.0 | 1.0 | 值越高过滤越严格（0.0 = 只保留高置信度结果） |

批量处理选项卡：

表 C-10 批量处理配置

| 配置项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输出目录 | (空) | 批量处理导出文件存放路径（支持浏览选择） |
| 自动导出 | 关闭 | 处理完成后是否自动导出结果 |
| 导出格式 | JSON | 可选 JSON 或 CSV |

操作按钮：

- 「应用」：保存当前配置（不关闭对话框）

- 「确定」：保存配置并关闭

- 「取消」：放弃修改（关闭对话框）

- 「恢复默认」：将所有配置重置为 AppConstants 定义的默认值

##### C.5.7 系统状态监控

状态栏信息（主窗口底部）：

表 C-11 状态栏信息

| 位置 | 显示内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 左侧 | 状态标签 | "就绪" / "推理中..." / "模型未加载" / "错误" |
| 左中 | 运行模式 | "模式: CPU"（显示推理后端） |
| 中 | 置信度阈值 | 当前阈值（如 "阈值: -0.2"） |
| 右中 | 实体/关系计数 | 当前抽取结果的统计（如 "实体:6 关系:3"） |
| 右侧 | 进度条 | 推理进度（长文本分块时显示增量进度） |

#### C.6 错误处理与故障恢复

##### C.6.1 错误分类与处理

系统通过 Logger 分级记录运行状态：

表 C-12 日志级别与错误分类

| 级别 | 含义 | 用户提示 | 日志位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Debug | 调试信息 | 无提示 | 仅开发模式输出 |
| Info | 正常操作记录 | 无提示 | ~/.config/qt-try/logs/ |
| Warning | 可恢复的异常 | Toast 黄色提示 | ~/.config/qt-try/logs/ |
| Error | 需要关注的错误 | Toast 红色提示+错误详情 | ~/.config/qt-try/logs/ |
| Critical | 严重错误 | 错误对话框+程序可能终止 | ~/.config/qt-try/logs/ |

##### C.6.2 常见故障处理流程

故障1：模型加载失败

症状：启动后状态栏显示"模型未加载"，推理按钮灰色。
处理：

- 检查「设置→模型路径」是否指向正确的 models/ 目录。

- 确认 models/ 下 6 个必需文件齐全。

- 检查文件读写权限（Linux 下确认文件有 r 权限）。

- 查看日志：~/.config/qt-try/logs/optikg_YYYY-MM-DD.log。

- 重新设置模型路径后点击「应用」，系统自动重载模型。

- 故障2：推理结果为空

- 症状：输入文本后点击抽取，图谱和结果树无内容。
处理：

- 确认文本包含工业领域的关键实体（部件名、故障描述等）。

- 尝试降低置信度阈值（设置→置信度阈值→调低，如 -20.0→-30.0）。

- 检查输入文本长度是否超过 5000 字符（超长文本可能信息密度降低）。

- 确保 ONNX 模型文件完整（model_fp32.onnx + model_fp32.onnx.data）。

- 故障3：批量处理卡住

- 症状：批量处理进度条长时间不动。
处理：

- 点击「停止」中断处理，查看已处理结果。

- 检查卡住的文件：可能包含超大 JSON 对象或畸形数据。

- 单独测试问题文件的格式（推荐使用在线 JSON 校验工具）。

- 确认 CSV 编码设置正确（UTF-8 vs GBK）。

- 检查磁盘空间：df -h (Linux) 或 此电脑属性 (Windows)。

- 故障4：数据库操作失败

- 症状：保存/查询/删除操作无响应或报错。
处理：

- 检查磁盘空间（SQLite 需要临时空间创建 WAL 文件和 journal）。

- 检查数据库文件权限：ls -la ~/.optikg/optikg.db。

- 尝试重启程序（自动执行 WAL checkpoint）。

- 如数据库文件损坏（极少发生），删除 ~/.optikg/optikg.db，重启自动重建（历史数据丢失）。

- 故障5：图谱渲染异常

- 症状：节点重叠、连线错位、界面闪烁。
处理：

- 点击「适应视图」按钮重新计算布局。

- 减少展示的三元组数量（在历史面板中筛选）。

- 更新显卡驱动。

- Linux 下尝试：export QT_QUICK_BACKEND=software。

##### C.6.3 应急恢复流程

数据备份：

- SQLite 数据库文件：~/.optikg/optikg.db（Linux）或 %USERPROFILE%\.optikg\optikg.db（Windows）

- 配置文件：~/.config/OptiKG/config.conf（Linux）或 %APPDATA%\OptiKG\config.ini（Windows）

- 建议定期备份以上文件

- 数据恢复：

- 将备份的 .db 文件复制到原位置，重启程序即可

- 配置文件同理

#### C.7 日常维护

##### C.7.1 日志管理

- 日志位置：~/.config/qt-try/logs/optikg_YYYY-MM-DD.log（Linux）或 %LOCALAPPDATA%\qt-try\logs\（Windows）

- 日志轮转：按日期自动分割，每天一个文件

- 建议每个月清理一次 3 个月前的日志文件

- 如需详细排查问题，可设置环境变量 OPTIKG_LOG_LEVEL=DEBUG

##### C.7.2 数据库维护

SQLite 数据库文件随时间增长（每条抽取记录约 2-5KB），建议：

- 通过历史面板定期清理不需要的旧记录

- 数据库文件超过 100MB 时，可导出重要数据后重建：

  - 导出全量 JSON（文件→导出为JSON）

  - 删除 ~/.optikg/optikg.db

  - 重启程序（自动创建新库）

  - 导入所需数据（文件→打开JSON文件→保存）

##### C.7.3 模型更新

当发布新版本模型时：

- 备份当前 models/ 目录

- 替换 model_fp32.onnx 和 model_fp32.onnx.data 文件

- 如有 metadata.json 变更，同步替换

- 重启程序（自动加载新模型）

- 可通过状态栏确认新模型已加载

#### C.8 快捷键速查

表 C-13 快捷键速查

| 快捷键 | 功能 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Ctrl+E | 执行文本抽取 | 输入文本后快速抽取 |
| Ctrl+B | 打开批量处理对话框 | 批量导入文件 |
| Ctrl+R | 重置图谱缩放 | 恢复默认视图 |
| Ctrl+, | 打开设置对话框 | 调整系统配置 |
| Ctrl+Q | 退出程序 | — |
| F1 | 打开帮助 | — |
| Ctrl+O | 打开JSON结果文件 | 加载历史导出结果 |
| Ctrl+Shift+O | 打开纯文本文件 | 快速载入文件内容到输入框 |

## 三、项目开发总结报告

### 插入位置

在 last_docs.md 中，将第 7.6 节（第1771-1778行）的简要"项目总结"替换为以下完整内容。

### 操作方式

用下面的完整内容替换第1771行（## 7.6 项目总结）到第1778行（以"4. 文档完善..."结尾的段落）之间的全部内容。

### 内容如下

#### 7.6 项目开发总结报告

##### 7.6.1 项目概述

OptiKG（Optimized Industrial Knowledge Graph）是一款面向工业领域的轻量化离线知识抽取与可视化分析系统。项目自2026年3月启动，历时8周，严格遵循增量模型（Incremental Model）进行开发，经历需求分析、系统设计、4个增量迭代、系统测试和文档整理五个阶段，最终交付了一套功能完整、质量可靠的工业知识抽取系统。

项目基本信息：

表 7-9 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | OptiKG：工业故障知识抽取系统 |
| 开发团队 | **** |
| 开发周期 | 8周（2026年3月—2026年5月） |
| 生命周期模型 | 增量模型（4个增量） |
| 编程语言 | C++17 |
| 代码规模 | 约8800行（32个源文件） |
| 测试用例 | 212个（全部通过） |
| 版本控制 | Git + GitHub |
| 构建系统 | CMake 3.31+ |

##### 7.6.2 开发过程总结

###### 7.6.2.1 需求分析阶段（第5-6周）

完成了全面的需求调研和分析，主要包括：

- 编写了《第1章 系统定义》，明确了项目背景、产品定位、用户痛点和开发目的

- 完成了技术可行性、经济可行性、操作可行性和法律可行性四维度论证

- 采用结构化分析方法建立了三层数据流图（DFD）体系，包含4个顶层外部实体、13条数据流、4个一层加工和17个二层子加工

- 采用面向对象分析方法绘制了5角色用例图、典型业务顺序图（9条消息流）和三元组生命周期状态图（12个状态）

- 定义了15项功能性需求（FR-01至FR-15）和30项非功能性需求（NFR-01至NFR-30），建立了完整的需求追踪矩阵

- 需求分析阶段的产出物已作为本文档第1-3章。

###### 7.6.2.2 系统设计阶段（第5-6周）

基于需求分析结果，完成了系统总体设计和详细设计：

- 确立了四层分层架构（表示层→业务逻辑层→核心引擎层→数据存储层），依赖方向严格自顶向下

- 完成了 SQLite 数据库设计，包括 E-R 图（3个核心实体）和逻辑结构（3张表、18个字段）

- 设计了基于 QSplitter 的四区域分割主窗口布局和 modern_pro.qss 主题样式

- 绘制了7个核心模块的 UML 活动图，详细描述了各模块的业务流程

- 完成了数据量分析（20用户/5台工作站/年增2000份文档场景，总存储<250MB）

- 系统设计阶段的产出物已作为本文档第4章。

###### 7.6.2.3 增量1：核心知识抽取模块（第7-8周）

交付了最小可行产品（MVP），实现了从文本到三元组的完整推理链路：

- InferenceEngine（约610行）：封装 ONNX Runtime 1.24 推理流程，实现 loadModel()、infer()、inferLongText()、runInference() 四个核心方法。支持模型懒加载、Tokenizer 编码（BPE/WordPiece）、ONNX Session::Run 推理、输出张量解析（实体+关系logits）、Token 空格清理、置信度阈值过滤和三重组装。

- InferenceWorker（约200行）：QThread 子类，封装异步推理流程，通过 resultReady/errorOccurred 信号与 UI 主线程通信，避免阻塞界面。

- DataModel（约130行）：定义了 Entity、Triple、ExtractionRecord、GraphNode、GraphEdge 五大数据结构及 EntityType、RelationType 枚举。

- 实现了 JSON 输入解析（支持 text/content/sentence 等备用字段）、智能截断（句子边界检测）和滑动窗口分块机制（默认500字符/块，重叠100字符）。

- 关键技术决策：InferenceEngine 为无 Qt 依赖的纯 C++ 类，确保可被 InferenceWorker（单条推理）和 BatchProcessor（批量处理）复用。

###### 7.6.2.4 增量2：UI界面与知识图谱可视化（第8-9周）

基于 Qt6 Widgets 框架构建了完整的图形用户界面：

- MainWindow（约800行）：主窗口协调者，构建 QSplitter 四区域分割布局，管理菜单栏（文件/编辑/工具/帮助）、工具栏（快捷操作按钮）和状态栏（状态标签+进度条+统计信息）。

- ExtractionPanel（约300行）：文本输入面板，支持 5000 字符限制和实时计数。

- GraphWidget（约960行）：知识图谱可视化核心组件，实现了 Fruchterman-Reingold 力导向布局算法（5级规模自适应参数），支持节点拖拽（实时更新关联边）、滚轮缩放、画布平移、节点高亮/路径追踪、悬停 Tooltip、右键菜单和图例显示。

- ResultTreeWidget（约250行）：结果树组件，按实体分组展示三元组，支持点击高亮联动和双击路径追踪。

- StyleManager（约90行）：加载 QSS 样式文件，支持从文件系统或 Qt Resource System 读取。

- 技术亮点：GraphNodeItem 继承 QGraphicsEllipseItem，重写 itemChange() 方法，在节点位置变化时自动更新关联边的几何路径，实现了流畅的交互体验。

###### 7.6.2.5 增量3：历史记录管理与数据持久化（第9-10周）

实现了完整的数据管理和检索功能：

- DatabaseManager（约760行）：单例模式数据库访问类，管理 extraction_records、entities、relations 三张核心表，提供 CRUD 操作、批量插入、级联保存/删除（事务保证 ACID）、多条件组合检索（关键词+时间范围+实体类型）、JSON/CSV 数据导入导出，以及带重试机制的错误处理（executeWithRetry，最多3次重试）。

- HistoryPanel（约350行）：历史记录管理面板，支持分页展示、关键词搜索、日期范围筛选、实体类型过滤、双击查看详情（加载关联三元组并更新图谱）、多选批量删除（含确认对话框）。

- 技术决策：SQLite WAL（Write-Ahead Logging）模式提升并发写入性能；QSqlDatabase 在主线程初始化，数据库写操作通过信号槽回调至主线程执行。

###### 7.6.2.6 增量4：批量处理模块（第10周）

实现了多文件批量知识抽取功能：

- BatchProcessor（约500行）：QThread 子类，支持 JSON/CSV 格式多文件批量处理。两阶段流程：扫描阶段（统计总记录数，用于精确进度计算）→ 处理阶段（逐文件解析并调用 InferenceEngine 执行推理，通过 progressChanged 信号实时反馈进度）。

- BatchProcessDialog（约450行）：批量处理对话框界面，支持文件添加/移除、字段映射配置（JSON 内容字段名/CSV 列名/编码选择）、自动导出开关、保存到数据库选项、处理进度显示和日志输出。

- 支持多线程并行处理（QtConcurrent，限制2线程），结果自动去重和批量事务保存。

- 技术要点：实现了正确的线程安全处理——每个并行任务创建独立的 InferenceEngine 实例，避免共享状态竞争；通过 QAtomicInt 进行无锁进度计数。

###### 7.6.2.7 系统测试与修复阶段（第11周）

建立了白盒+黑盒相结合的质量保障体系：

- 编写了15个测试文件，共212个自动化测试用例

- 白盒测试覆盖 core/ 和 data/ 目录核心逻辑（83.7% 和 67.0% 行覆盖率）

- 黑盒测试覆盖5大功能模块的用户操作场景

- 非功能性测试验证了性能（7项全部达标）、兼容性（Windows/Linux双平台）和可靠性（8项全部通过）

- 引入 gcovr + GCC --coverage 覆盖率工具，建立了行覆盖率、函数覆盖率和分支覆盖率三层度量体系

- 发现并修复了7个缺陷（含CI编译兼容性2个、边界处理3个、性能优化1个、数据解析1个）

###### 7.6.2.8 文档整理与答辩准备阶段（第12周）

完成了全套软件工程文档的撰写和整理：

- 编写了7个正文章节、3个附录，总计约2000行 Markdown 文档

- 绘制了20余幅 UML 图表（DFD图、用例图、顺序图、状态图、类图、活动图、E-R图、架构图等）

- 制作了系统演示视频（约3分钟）

- 编写了用户手册（附录A）、部署说明（附录B）和本开发总结报告

##### 7.6.3 技术成果总结

###### 7.6.3.1 核心技术指标达成

表 7-10 核心技术指标达成

| 指标 | 目标 | 实际 | 达成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推理响应时间（500字） | ≤2秒 | 1.2秒 | ✓ |
| 长文本处理（3000字） | ≤8秒 | 5.4秒 | ✓ |
| 图谱渲染（100节点） | ≤3秒 | 2.1秒 | ✓ |
| 批量处理（100条） | ≤5分钟 | 3分18秒 | ✓ |
| 内存占用峰值 | ≤1.5GB | 820MB | ✓ |
| 启动时间 | ≤3秒 | 2.3秒 | ✓ |
| 数据库查询 | ≤500ms | 110ms | ✓ |
| 功能覆盖率 | 15项全实现 | 15/15 | ✓ |
| 测试用例通过率 | 100% | 212/212 | ✓ |

###### 7.6.3.2 技术创新点

- 离线优先架构：全链路离线运行（模型加载、推理执行、数据存储均不依赖网络），满足军工、能源等敏感行业的数据安全需求。

- 滑动窗口分块机制：针对工业文档篇幅较长的特点，实现了基于句子边界检测的智能分块策略（inferLongText），在保证上下文连贯性的同时避免 ONNX Runtime 内存溢出，并通过多维相似度（编辑距离+LCS）实现跨块三元组去重。

- C++ 原生编译性能优势：相比于传统 Python NLP 方案（PyTorch + Transformers），启动速度提升 10 倍以上（2.3秒 vs 30秒+），内存占用降低 60%+（820MB vs 3-8GB），零依赖部署（解压即用 vs pip install 复杂依赖链）。

- 动态置信度过滤：支持 -100.0~0.0 范围的连续置信度阈值调整，用户可实时平衡召回率与准确率，适应不同应用场景（故障排查需高召回率，知识入库需高准确率）。

- 5级自适应力导向布局：GraphWidget 根据节点规模（<10/10-20/20-50/50-100/>100）动态选择布局参数（迭代次数、斥力、引力、阻尼），确保 1-100+ 节点范围内均有良好的可视化效果。

- 无 Qt 依赖的推理核心：InferenceEngine 为纯 C++ 类（仅依赖 ONNX Runtime C API 和 tokenizers-cpp），与 Qt 框架完全解耦，可被多个线程独立复用，便于未来向其他 GUI 框架或服务端移植。

###### 7.6.3.3 系统架构特色

- 四层分离架构：表示层（Qt Widgets）→ 业务逻辑层（InferenceWorker/BatchProcessor）→ 核心引擎层（InferenceEngine/Tokenizer/力导向算法）→ 数据层（DatabaseManager/SQLite/ConfigManager），依赖方向严格自顶向下。

- 信号槽解耦通信：UI 组件间通过 Qt 信号槽机制通信，层间通过数据模型结构体（Entity/Triple/ExtractionRecord/GraphNode/GraphEdge）传递数据，下层模块不依赖上层。

- 单例模式集中管理：DatabaseManager、ConfigManager、Logger、StyleManager 四大基础设施组件采用单例模式，确保全局状态一致性。

- 异步推理架构：推理计算在 QThread 子线程中执行，UI 主线程保持响应。InferenceWorker 通过 resultReady/errorOccurred 信号回传结果。

##### 7.6.4 项目管理总结

###### 7.6.4.1 项目计划执行情况

项目计划详见 7.1 节项目实施甘特图。实际执行与计划完全一致，各阶段均按时完成，无延期：

表 7-11 项目计划执行情况

| 阶段 | 计划周期 | 实际周期 | 偏差 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动与可行性论证 | 第4-5周 | 第4-5周 | 无 | 第1-2章文档 |
| 需求分析 | 第5-6周 | 第5-6周 | 无 | 第3章文档 |
| 系统设计 | 第5-6周 | 第5-6周 | 无 | 第4章文档 |
| 增量1：核心抽取模块 | 第7-8周 | 第7-8周 | 无 | 可运行 MVP（v0.1.0-alpha） |
| 增量2：UI与图谱可视化 | 第8-9周 | 第8-9周 | 无 | v0.2.0-alpha |
| 增量3：历史记录与数据库 | 第9-10周 | 第9-10周 | 无 | v0.3.0-beta |
| 增量4：批量处理模块 | 第10周 | 第10周 | 无 | v1.0.0 功能完整 |
| 系统测试与修复 | 第11周 | 第11周 | 无 | 测试报告（第6章） |
| 文档整理与答辩准备 | 第12周 | 第12周 | 无 | 完整文档 |

增量模型的采用使得各阶段交付物明确，便于进度把控和质量验证。

###### 7.6.4.2 版本控制与配置管理

版本控制策略、提交规范、配置管理工具及里程碑标签详见 7.2 节。

###### 7.6.4.3 风险管理回顾

项目风险识别与应对措施详见 7.4 节。实际执行中 3 项风险发生并得到有效控制：

表 7-12 风险管理回顾

| 风险 | 发生情况 | 应对效果 |
| --- | --- | --- |
| R1: ONNX 推理性能不达标 | 未发生 | — |
| R2: 长文本处理内存溢出 | 发生 | 滑动窗口分块机制有效规避，实测内存峰值820MB |
| R3: Qt 跨平台兼容性 | 发生 | 聚焦 Windows + Docker(Linux) 双平台验证，CI 自动化保障 |
| R4: 需求变更导致返工 | 未发生 | 增量模型使需求在早期固化，后续增量无重大变更 |
| R5: 模型文件过大 | 发生 | FP32模型约200MB，在可接受范围内 |

###### 7.6.4.4 团队协作

团队分工与协作方式详见 7.3 节。

##### 7.6.5 问题与经验教训

###### 7.6.5.1 遇到的主要问题

- MinGW 编译兼容性问题：ONNX Runtime 在 MinGW 编译环境下缺少 SAL 宏定义（18个），tokenizers-cpp 的 Rust 编译目标需要从 MSVC 切换为 GNU 工具链。这些问题在 CI/CD 配置阶段集中爆发，累计进行了 30 余次 CI 相关提交才实现稳定构建。教训：早期应优先验证目标编译工具链的完整兼容性。

- 跨平台构建环境复杂度：GitHub Actions CI 流水线配置需要考虑 Windows/Linux 双平台、Qt6/ONNX Runtime/Protobuf/tokenizers-cpp/Rust 五个外部依赖的安装和版本对齐。教训：应在项目初期搭建 CI 环境，而非等到开发后期。

- 长文本分块策略调优：初期分块方案简单按字符数切割，导致中文词汇被截断、语义不连贯。后续改进为句子边界检测（通过查找。！？；等标点确定切割点），并在相邻块之间保留 100 字符重叠，有效提升了抽取质量。

- 批量处理进度计算：最初的实现将扫描阶段和处理阶段的进度混合计算，导致进度条出现回跳现象。修复方案为区分 scanProgress 和 progressChanged 两个独立信号。

- SQLite 多线程安全：初期在多线程环境下直接操作 QSqlDatabase，出现 "database is locked" 错误。修复方案：所有数据库写操作统一回到主线程执行，读操作使用带重试的 executeWithRetry 方法。

###### 7.6.5.2 经验教训

- 增量模型的优势得到验证：先从核心推理链路入手交付 MVP，再逐步扩展 UI、数据库和批量处理，使每个阶段都有可运行的产物，便于早期发现问题并及时调整。

- 白盒测试与黑盒测试互补很重要：白盒测试覆盖了边界条件和异常路径（空文本、畸形 JSON、极端阈值等），黑盒测试覆盖了用户操作场景（拖拽节点、缩放图谱、批量删除等），两者结合有效保障了质量。

- 架构解耦带来复用红利：InferenceEngine 设计为无 Qt 依赖的纯 C++ 类，使其能同时被 InferenceWorker（单条 QThread）、BatchProcessor（批量 QThread）和并行处理任务（QtConcurrent）复用，避免了代码重复。

- CI/CD 早期投入是值得的：虽然 CI 配置耗时较长（30+次提交调试），但一旦稳定后，每次代码提交都能自动验证双平台编译和测试，极大提升了开发效率和质量信心。

- 日志系统的重要性：统一的 Logger 单例（5级日志+Qt消息重定向）在调试 ONNX Runtime 集成、SQLite 事务异常和批量处理进度故障时发挥了关键作用。没有完善的日志，问题排查将变得极其困难。

##### 7.6.6 未来改进方向

- 模型能力增强：当前模型支持4类实体和4类关系，后续可通过微调增加更多工业领域实体类型（如传感器、工艺参数、环境条件等）和关系类型（如因果关系、时序关系等）。

- 知识推理能力：在现有的命名实体识别和关系抽取基础上，增加基于图谱的推理能力（如故障根因传导路径分析、相似故障案例推荐）。

- 知识融合与消歧：实现跨文档的实体对齐和指代消解，解决同一实体在不同文档中表述不一致的问题（如"电机轴承"和"马达轴承"的自动合并）。

- 增量学习支持：允许用户在人工审核过程中标注错误抽取结果，系统基于反馈数据定期微调模型（或更新置信度校准参数），持续提升准确率。

- API 接口开放：提供 RESTful API 或 gRPC 接口，使系统能够作为知识抽取服务嵌入企业现有的设备管理系统或故障诊断平台。

- 多语言支持：当前仅支持中文工业文本，未来可扩展支持英文技术文档的知识抽取。

- 性能进一步优化：探索 ONNX Runtime 的 INT8 量化推理、批处理推理（batching）和 GPU 加速，进一步提升大批量场景下的处理速度。

##### 7.6.7 项目总结结论

OptiKG 项目历时 8 周，严格遵循增量模型的软件工程方法论，从需求分析、系统设计、4 个增量迭代开发到系统测试和文档整理，完整经历了一个工业级软件项目的全生命周期。项目总计编写 C++ 源代码约 8800 行（32 个源文件），涵盖核心推理引擎（core/）、数据持久化（data/）、用户界面（ui/）和工具支撑（utils/）四大模块，建立了包含 212 个测试用例的自动化测试体系（全部通过），并配套了 GitHub Actions CI 流水线、Docker 多阶段构建配置和完整的软件工程文档（含 23 幅 UML 图表）。

系统在功能完整性（15 项需求全部实现）、性能达标性（7 项指标全部超额完成）、可靠性（24 小时稳定运行无崩溃）和可用性（3 步核心操作链路）等维度均达到了预期目标。项目采用的技术栈（C++17 + Qt6 + ONNX Runtime 1.24 + SQLite + CMake）均为工业界主流且经过充分验证的开源组件，确保了系统具有实际部署价值和长期可维护性。

项目成功实现了"将分散的工业经验转化为结构化的、可复用的知识资产"的核心目标，为工业企业的数字化转型提供了一款安全、高效、易用的离线知识抽取工具。